## Slide 1: 기차 예매 프로그램 주차 발표
2020.12.07
김호렬

## Slide 2: 목차
1 주차
2 주차
3 주차

## Slide 3: 1 주차

## Slide 4: 진행 상황
로그인, 회원가입

## Slide 5: 진행 상황

## Slide 6: 진행 상황
승차권 예매
  자동 완성 JComboBox
  날짜 JTextField
    숫자 only
    글자 수 제한 (ex. 년 4글자, 월 2글자)
    최대 월,일수 제한

## Slide 7: 진행 상황
승차권 예매
  인원 선택

## Slide 8: 문제점
승차권 예매
  Panel의 중첩 수 多
    프로그램 실행 속도 ↓
해결 방안
  ?

## Slide 9: 진행 상황
OpenAPI
싱글톤
  TrainAPI ta = TrainAPI.getInstance();
기차 목록 메서드
  Vector<TrainVo> list = ta.getTrainList(“출발역”, “도착역”, “날짜“);
  print(list);

## Slide 10: 문제점
Open API
  프로그램이 새로 실행될 때마다 TrainAPI에서 기차역 목록을 OpenAPI에 요청
    트래픽 횟수 제한 1000 → 금방 제한에 막힘
파일 입출력으로 해결 예정

## Slide 11: 2 주차

## Slide 12: 진행 상황
열차 조회

## Slide 13: 진행 상황
열차 조회
  종류별

## Slide 14: 진행 상황
좌석 선택

## Slide 15: 진행 상황
뒤로 가기

## Slide 16: 3 주차

## Slide 17: 진행 상황
로그아웃
  로그인 화면으로 복귀

## Slide 18: 진행 상황
승차권 예매 UI 수정
  JTabbedPane → JLayeredPane

## Slide 19: 진행 상황
왕복 예매
  가는 날 열차를 예매 후 오는 날 열차 예매

## Slide 20: 진행 상황
열차 조회
  남은 좌석이 인원 수 보다 적은 경우
    해당 열차 회색으로 표시

## Slide 21: 진행 상황
좌석 선택
  DB에서 해당 열차 좌석 정보를 가져옴
  이미 존재하는 좌석 예매 불가

## Slide 22: 진행 상황
좌석 선택 - 예매
  인원이 남은 좌석 수보다 많을 경우
    남은 좌석만큼 예매
    그 외 나머지 인원 만큼 입석으로 예매

## Slide 23: 진행 상황
좌석 선택 - 예매
  2개 이상의 클라이언트에서 동시에 예매 할 경우
클라이언트 1
클라이언트 2

## Slide 24: 진행 상황
좌석 선택 - 예매
  2개 이상의 클라이언트에서 동시에 예매 할 경우
    예매 확인 시 다시 DB에 좌석 조회
클라이언트 2

## Slide 25: 진행 상황
승차권 확인
  출발역, 도착역 / 날짜 / 출발 시간 / 인원
  상세보기 버튼으로 상세보기 가능

## Slide 26: 진행 상황
승차권 확인 - 상세보기

## Slide 27: 진행 상황
승차권 확인 – 예매 취소
  우 클릭을 통해 예매 취소 가능
    JPopupMenu

## Slide 28: 진행 상황
열차 조회, 승차권 확인 – 자동 삭제
  출발 시간이 지난 열차, 도착 시간이 지난 승차권 - 삭제

## Slide 29: 추후 계획
요금 방식
정기권 예매
디자인

## Slide 30: 추후 계획
주차 | 1 | 2 | 3 | 4
API 관련 |  |  |  | 
DB |  |  |  | 
UI |  |  |  | 
디버깅 |  |  |  | 
문서 작업 |  |  |  |